## Slide 1
Software Engineering
과제 제출 시스템
Team CtrlZ Project Plan
TEAM
유동규
박동원
이승진
윤준호

## Slide 2
Till now

## Slide 3
과제 제출
시스템
과제
평가
과제
제출
질문
답변

## Slide 4
From now on

## Slide 5
과제
평가
과제
제출
질문
답변
과제 제출
시스템
알림
알림
알림
수정
수정
수정
삭제
삭제
삭제

## Slide 6
과제 제출
시스템
질문
답변
알림
수정
삭제
과제
평가
알림
수정
삭제
과제
제출
알림
수정
삭제

## Slide 7
과제 제출
시스템
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자
사용자

## Slide 8
과제 제출
시스템

## Slide 9
과제 제출
시스템

## Slide 10
과제 제출
시스템
M
V
C
Model
View
Controller

## Slide 11
Plan

## Slide 12
Plan
수행 계획 수립
~ 4월 4주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 13
Design
디자인 분석
~ 4월 5주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 14
MVC
기존 시스템 MVC 패턴 적용
~ 5월 2주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 15
TDD
TDD 를 위한 Test Code 작성 및 테스트
~ 5월 3주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 16
Implementation
실제 기능 개발 및 테스트
~ 5월 5주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 17
Analysis
테스트 분석, 코드 품질 향상 분석
~ 6월 2주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 18
Presentation
최종 발표
~ 6월 3주
4.3 4.4 4.5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2

## Slide 19
업무 분담
유동규 이승진 박동원 윤준호
과제 수정 및 삭제
알 림
네트워크
보안
네트워크
MVC 패턴 적용
알 림
MVC 패턴 적용

## Slide 20
Strategy

## Slide 21
기존 시스템
이미 구현된 기존 시스템 이해

## Slide 22
MVC
MVC 패턴 스터디

## Slide 23
자바 네트워크
JAVA 네트워크 (서버 클라이언트 소켓) 스터디

## Slide 24
TEAM
팀원간 정확한 업무 분담 및 피드백

## Slide 25
REQ. Analysis
개발 중에도 반복적으로 요구사항 재분석

## Slide 26
TDD
테스트 중심의 개발

## Slide 27
GIT
GIT을 이용한 정확한 버전 관리 및 분업

## Slide 28
+ α

## Slide 29
UI
단순한 기능 개발이 아닌 쓰기 쉽고 간단한 UI 제작

## Slide 30
END